**Reordenación del tráfico rodado en calle URIBE**



Gestión prioritaria

# DESCRIPCIÓN

* Rehabilitación de calzada y mejora de la circulación en la calle Uribe, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

# Acciones planteadas

* Rehabilitación de calzada (REALIZADO)
* Modificar la calle para hacerla de un único sentido para lograr aparcamientos y paliar los problemas de aparcamientos inadecuados y de la salida de vecinos y vecinas desde sus garajes.

# seguimiento DEL PROYECTO. ACCIONES A REALIZAR/REALIZADAS

2017 Septiembre: Rehabilitación de calzada (REALIZADO)

2017-2018 : Sentido único y aparcamiento.

# nº identificativo

* SDK-GS.PR-10

# PRESUPUESTO ASIGNADO

* Rehabilitación de calzada: 20.000€
* Sentido único y aparcamiento: Sin determinar.